Załącznik Nr 9

do zarządzenia nr 13/2011

z dnia 25 marca 2011 r.

# Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2010 roku.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki w roku 2010 | Realizacja inwestycji w roku 2010 . |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Razem: | W tym: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | Kredyty pożyczki |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dotacje na zadania zlecone gminie |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg Gledzianów – Nędzerzew dł. 3,312 km i Kuchary dł. 1,120 km | 513.677,00 | 513.666,30 | 423.797,30 |  | Urząd Gminy w Witoni |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 89.869,00 |  |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 314125 Węglewice-Węglewice Kolonia dł. 2 km-opracowanie dokumentacji | 25.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |  | Urząd Gminy w Witoni |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie modernizacji i opracowanie dokumentacji dotyczącej mostu w Gledzianowie | 153.276,00 | 152.596,00 | 152.596,00 |  | Urząd Gminy w Witoni |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg – opracowanie dokumentacji: -Romartów-Oraczew –1200mb, -Piaski –Krokorczyce- 900mb. -Kuchary /Bednarek-Stępka/ - 1050mb, -Gledzianów Kolonia – 700mb, -Romartów-Simonia 800mb, -Witonia ul. Lipowa – 300mb, -Gozdków P Wybrański – 250mb, -Witonia ul.Ogrodowa – 100mb, -Rudniki – 1000mb | 74.070,00 | 74.069,50 | 74.069,50 |  | Urząd Gminy w Witoni |
| 5. | 700 | 70005 | 6050 | Ocieplenie ściany w budynku Ośrodka Zdrowia | 5.000,00 | 1.541,40 | 1.541,40 |  | Urząd Gminy w Witoni |
| 6. | 750 | 75011 | 6060 | Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności | 5.950,00 | 5.873,75 | 2.323,75 |  | Urząd Gminy w Witoni |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.550,00 |  |  |
| 7. | 750 | 75023 | 6639 | Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na realizacje zadania „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” | 16.763,00 | 5.385,98 | 5.385,98 |  | Województwo Łódzkie |
| 8. | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja parkingu przed Urzędem Gminy w Witoni-położenie kostki brukowej | 25.000,00 | 23.055,44 | 23.055,44 |  | Urząd Gminy w Witoni |
| 9. | 801 | 80101 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z budowa parkingu z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Witoni | 40.000,00 | 37.250,00 | 37.250,00 |  | Urząd Gminy w Witoni |
| 10. | 801 | 80101 | 6050 | Opracowanie dokumentacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Witoni | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |  | Urząd Gminy w Witoni |
| 11. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie mapy do celów projektowych w celu przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Witoni | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |  | Urząd Gminy w Witoni |
| 9. | 900 | 90005 | 6650 | Odnawialne źródła energii w gminach ZGRK –Etap I -montaż instalacji solarnych w budynku Urzędu Gminy w Witoni, budynku Ośrodka Zdrowia i Apteki w Witoni, w budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Domu Nauczyciela w Witoni dokumentacja projektowa | 7.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |  | Związek Gmin Regionu Kutnowskiego |
|  |  |  |  | Razem: | 869.756,00 | 834.958,37 | 741.539,37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.550,00 | 89.869,00 |  |

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w roku 2010 .

Rada Gminy Witonia uchwalając plan budżetu na rok 2010 przyjęła do realizacji plan zadań inwestycyjnych w roku 2010 według załącznika 11 do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/137/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku, ostateczne  zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010  określono w załączniku nr 4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, do uchwały nr XLIII/159/10 z dnia 23 września 2010 r. oraz w załączaniu nr 3  zadania inwestycyjne w roku 2010, do uchwały Rady Gminy Witonia nr XLIV/166/10 z dnia 5 listopada 2010 r.

W roku 2010  opracowano dokumentacje oraz  zmodernizowano drogi: Gledzianów-Nędzerzew dł. 3,312 km i Kuchary dł. 1,120 km za kwotę złotych 513.666,30 złotych: 423.797,30 środki własne gminy, 89.869,00 dofinansowanie do modernizacji dróg z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Opracowano dokumentacje w celu przebudowy drogi gminnej nr 314125 Węglewice-Węglewice Kolonia dł. 2 km za kwotę złotych 12.000,00. Na te inwestycje gmina będzie się ubiegała o środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dokonano modernizacji mostu w Gledzianowie za kwotę złotych 152.596,00. Dokumentację modernizacji mostu i  nadzór zrealizowanej inwestycji  sfinansowano ze środków własnych gminy w kwocie 23.276,00, natomiast samą inwestycje wykonano w ramach dotacji na usuwanie skutków powodzi i podtopień w  województwie łódzkim na kwotę złotych 129.320,00.

Opracowano mapy do celów projektowych dla planowanej  modernizacji dróg Romartów-Oraczew, Piaski-Krokorczyce, Kuchary, Gledzianów Kolonia, Romartów-Simonia, Witonia ul.Lipowa, Gozdków, Witonia, ul Ogrodowa, Rudniki za kwotę złotych 74.069,5000.

Ocieplono ścianę Ośrodka Zdrowia w Witoni w Witoni za kwotę złotych 1.541,40.

Zakupiono sprzęt informatyczny z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności za kwotę złotych 5.873,75.

Przekazano do województwa łódzkiego dotacje jako wkład własny na realizacje zadania „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu łódzkiego)” kwota złotych 5.385,98.

Przeprowadzono modernizacje parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy polegajaca na [położeniu kostki brukowej za kwotę złotych 23.055,44.

Opracowano mapy geodezyjne do celów projektowych oraz opracowanie projektu placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Witoni za kwotę złotych 1.820,00.

Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych oraz dokumentacji związanej z budową  parkingu wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Witoni za kwotę złotych 37.250,00.

Wykonanie mapy do celów projektowych w celu przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Witoni za kwotę złotych 1.700,00 złotych.

Przekazano do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego kwotę złotych 6.000,00 jako zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowej dla wspólnego projektu: Odnawialne źródła energii e Gminach ZGRK – Etap I – montaż instalacji solarnych w Budynku Urzędu Gminy w Witoni, budynku Ośrodka Zdrowia i Apteki w Witoni, budynku Szkoły Podstawowej , Gimnazjum i Domu Nauczyciela w Witoni

Z planowanych wydatków majątkowych na sumę 869.756,00  wydatkowano kwotę 834.958,37złotych  co stanowi 95,9 % planu.